[bookmark: _Toc36279357][bookmark: _Toc35844034][bookmark: _GoBack]连云港市港城大道（霞辉路—新光路段）快速化改造工程
勘察设计及设计咨询项目（GCDD-SJ2标段）
招标公告
1、招标条件
连云港市港城大道快速化改造工程已由相关部门批准建设，项目已具备招标条件，招标人为连云港市科晶建设有限公司，现对该工程（霞辉路—新光路段）勘察设计及设计咨询项目进行公开招标。江苏武晋工程咨询有限公司（招标代理机构（甲级），证书号：F132015620建设部）受招标人委托负责本工程的招标事宜，本项目实行资格后审。
2、项目概况与招标范围
（1）项目概况
连云港市港城大道快速化改造工程起于凌洲路-港城大道交叉口，沿港城大道向北，终至新光路，全长约17.8km（其中，宋跳至新光路段约15km为310国道）。规划主路为城市快速路,辅道为城市主干路；主路设计速度80km/h，辅道设计速度为50km/h。工程总投资为30亿元，其中，工程改造建安费约26.22亿元。
本次勘察设计项目主要为连云港市港城大道改造工程霞辉路至新光路段（不含霞辉路、S242-连霍高速节点），全长约12km，所涉及的节点建设方案为（以最终批复的建设方案为准）：花果山大道交叉口节点采用主线短隧下穿型式；郁林北路和猴嘴段采用主线高架上跨；汇晶路远期预留互通立交用地；依云社区路口高架上跨；朝阳迎宾大道设置高架上跨；朝阳路及松花江路处采用主线高架上跨，黄河路处主线高架上跨；新光路处主线短隧下穿；BRT线路全线保留。该路段工程建安费约16.3亿元。
（2）标段划分和招标范围
本项目设计招标设1个标段，即GCDD-SJ2标段，招标范围如下：
a.设计工作：连云港市港城大道（霞辉路—新光路段）快速化改造工程初步设计和施工图设计，设计范围包含路线、路基、路面、桥涵、隧道、交通工程、地下管线及沿线设施、景观绿化、环境保护工程等；
b.勘察（测量）工作：为进行上述初步设计和施工图设计，所必须的勘察、测量工作；
c.各阶段需报批的设计文件均由中标单位汇总后形成完整的设计文件上报上级部门审批；
d.防洪影响评价、环境影响评价、社会稳定风险评估等的专题研究工作不在本次招标范围内，但设计单位必须配合业主完成洪评、环评、稳评、用地规划以及涉及铁路等报批工作。后续服务包括：协助施工及监理招标，施工配合，编写施工技术规范、工程量清单、派驻施工现场设计代表、设计修改、变更等。
（3）勘察设计周期初步安排
a.初步设计文件提交时间：接到中标通知书后60天内提交初步设计文件、初步设计概算等相关资料；
b.施工图设计文件提交时间：初步设计文件（审查稿）提交后60天内（具体时间应根据招标人确定的项目分阶段实施进度要求及时提交）提交施工图设计文件、技术规范、工程量清单、和施工图预算等全部资料文件；
c.测量与勘探资料提交时间：应满足各阶段设计进度的要求；
d.征地拆迁图和工程量清单：根据业主需要及时提供；
e.施工现场配合服务：根据业主需要及工程建设情况应及时提供配合服务。
（4）设计咨询单位确定方式及服务范围
本项目发包人拟选择GCDD-SJ2标段第二中标候选人为本项目设计咨询单位，凡参加设计标段投标的单位视为接受上述约定，设计咨询的服务范围及咨询费用规定如下：
① 设计咨询合同范围为：连云港市港城大道（霞辉路—新光路段）快速化改造工程（包含全线路基路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施、景观绿化、环境保护工程等）设计咨询服务。设计咨询服务主要工作要求：贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，对方案设计、施工图设计进行全过程、全方位的独立咨询审查；就设计方案的合理性、结构安全、可靠及耐久性、设计参数（包括基础资料）、抗风抗震、结构稳定、计算图式、安全储备、材料设计、施工方案、环境保护、概预算等方面进行核查；对初测、初勘及设计中间成果及时反馈咨询意见，对设计文件预审稿提交咨询报告；并对设计文件报批稿的修改情况进行核查，提交书面咨询意见；以确保本项目设计文件达到项目建设目标，保证工程项目的可靠性、适用性和经济性，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
② 设计咨询服务期：合同签订之日起至完成所有勘察设计项目的咨询服务工作为止。
③ 设计咨询服务费用：GCDD-SJ2标段中标人签约合同价的10%。
3、投标人的资格要求
本次招标采用国内公开招标、资格后审的方式。通过资格后审是投标人参与详细评审和中标的前提条件。
（1）投标人应为具有与本次招标项目相应勘察设计资质和设计经验,具备承担本次招标项目勘察设计的人员、设备等技术力量和能力的独立法人单位，具体要求如下：
① 投标人为独立的法人单位，持有效营业执照，单位资信及财务状况良好；
② 投标人应具有工程设计综合甲级或同时具有公路行业（公路）甲级和市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）甲级的设计资质，并具有工程勘察综合甲级或工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）甲级资质；若投标人不具备相应的工程勘察资质，可将勘察工作分包给具有相应资质和能力的单位；
③ 2012年1月1日以来（以系统备案的合同完成时间为准），投标人完成过城市快速路或城市主干道或一级及以上公路勘察设计项目；
④ 拟投入项目负责人应具备高级工程师及以上技术职称，2012年1月1日以来（以系统备案的合同完成时间为准），担任过城市快速路或城市主干道或一级及以上公路勘察设计项目负责人；拟投入技术负责人应具备高级工程师及以上技术职称。
⑤ 投标文件递交截止日当天，投标人在江苏交通运输招投标信息管理系统中的信用档案等级评定中被评为A级（含A暂定）及以上；投标人不存在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内。
(2)根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》和《关于在我市公共资源交易活动中全面实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（连检会〔2014〕2号）的规定，投标人需提供2014年1月1日至今检察机关出具的企业、企业法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录的查询书面告知函（网上下载或检察院出具，检察院查询时间在公告发布之日起至投标文件递交截止日期内有效，无行贿犯罪记录的查询书面告知函必须放置于投标文件中，否则视为缺失）。
(3)本次招标不接受联合体投标。
(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4、投标报名
本次报名采用网上报名，具体报名程序为：
(1)投标申请人打开江苏省交通运输厅门户网页(www.jscd.gov.cn)，在下方左侧点击“招投标信息管理系统”，经登录后进行网上报名操作。
(2)未在江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统中建立信用档案的投标人应及时注册建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运输厅门户网站“江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统”登录区中的相关教程。投标人需要在江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。根据苏交建[2015]25号文的规定，投标人企业备案信息需要公示，公示日期为5个工作日。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件的编制，招标人不会因为投标人资料更新而推迟开标时间。
(3)网上报名时，在联系人信息中请务必留下手机号码和传真号码，以便联系。
(4)报名结果以网上报名为准，投标人报名后应自行在江苏交通运输招投标信息管理系统中查询确认或联系招标代理确认。
(5)根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2013〕2号附件）中第二十九条规定：未记录在省信用信息系统中的从业单位、业绩和从业人员，参与公路水运工程投标时不予认定。根据《省交通运输厅关于江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统有关功能使用要求和从业单位信息备案规则的公告》（苏交建〔2015〕25号）第二条4款规定：“公路水运项目投标文件中的所有有关企业业绩、人员和财务数据信息，均应当以投标人在信用信息服务系统中信息为证明材料。投标人应当根据招标文件的具体要求，在信用信息服务系统中编制“投标报表”作为证明材料放入投标文件。招标人不得要求投标人另外提供相关证明材料，但可以要求中标人在签约前出示投标文件中所列所有证明材料的原件供核对”。如“江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统”中无法显示公路等级、规模、实施内容、中标金额、技术标准、桥跨长度及类型、主要人员职务等相关信息，则不予认可。
(6)投标人在投标报名中若对系统操作有疑问，可与江苏大润传感科技有限公司联系，电话400-0510-216。
信用档案按照《关于建立江苏省交通行业与产业项目招标投标信用档案的通告（江苏省交通运输厅交招办〔2006〕5号）》、《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的规定执行，相关文件请各投标申请人至www.jscd.gov.cn网站下载。
5、报名时间为：2017年8月17日12:00至2017年8月31日17：00时。
6、招标文件的获取
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]已经按上述程序报名的单位，请于2017年8月17日至2017年8月31日（节假日休息）每日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00，携带单位介绍信和经办人有效身份证明到江苏武晋工程咨询有限公司南京分公司（地址：南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼101室）购买招标文件（项目专用本）及项目相关资料，售价人民币1000元/标段，售后不退。
7、现场考察和投标预备会
招标人不召开投标预备会，不统一组织现场考察；投标人可根据需要自行组织进行现场考察；现场考察期间的交通、食宿等由投标人自行安排，费用自理，安全自负。
8、投标文件的递交及相关事宜
[bookmark: OLE_LINK5](1) 投标文件递交的截止时间为2017年10月10日10：00，投标人应于当日9：30至10：00将投标文件递交至连云港市海州区凌洲东路9号公共资源交易中心二楼开标室（具体房间号以开标当日公告牌为准）。
(2) 投标人在递交投标文件时，应按投标须知第3条规定提交人民币10万元/标段的投标担保。
(3) 在投标截止的同一时间，同一地点举行开标会，投标人应派法人代表或其授权代理人携带有效身份证明出席开标会,若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。
9、本公告发布媒体
本次招标公告同时在中国招投标网、中国采购与招标网、江苏省交通运输厅门户网、连云港市公共资源交易中心网站上发布。
10、联系方式
[bookmark: _Toc267296931][bookmark: _Toc277683558]招 标 人：连云港市科晶建设有限公司     招标代理：江苏武晋工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc267296932][bookmark: _Toc277683559]地址：连云港市海州区海连东路15号      地址：南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼101室
[bookmark: _Toc277683560][bookmark: _Toc267296933]邮政编码：222006                       邮政编码：210024
[bookmark: _Toc267296934][bookmark: _Toc277683561]联 系 人：孙瑜                         联 系 人：徐明
[bookmark: _Toc277683562][bookmark: _Toc267296935]电    话：0518-85817639，18036675211   电    话：025-52161262-0
[bookmark: _Toc277683563][bookmark: _Toc267296936]传    真：0518-85817639                传    真：025-86626032
                                       电子邮箱：jswjgczx@126.com

[bookmark: _Toc277683565]                                             　　　　  　      2017年8月17日
注：上述时间均为北京时间。
